# Vionix 开发文档审查报告

审查日期：2026-05-27

## 1. 审查范围

| 范围 | 文件 |
| --- | --- |
| 开发文档总览 | docs/development/README.md |
| 需求 | 01-需求规格说明书.md |
| 总体设计 | 02-总体设计说明书.md |
| 详细设计 | 03-详细设计说明书.md |
| 数据与存储 | 04-数据与存储设计说明书.md |
| 接口协议 | 05-接口协议说明书.md |
| 前端开发 | 06-前端开发说明书.md |
| 部署运维 | 07-部署运维说明书.md |
| 测试验收 | 08-测试与验收方案.md |
| 实施计划 | 09-实施计划与质量管理.md |
| 开发规范 | 10-开发规范与协作流程.md |
| 上游设计基线 | docs/design/ 和 docs/review/项目设计方案审查报告.md |

## 2. 审查结论

当前开发文档已覆盖软件工程交付所需的主要基线：

| 类别 | 结论 |
| --- | --- |
| 需求完整性 | 已定义用户角色、范围、功能需求、非功能需求、业务规则和验收基线 |
| 架构一致性 | 已区分当前最小基础设施和目标完整平台，未将未交付组件误写为当前能力 |
| 数据一致性 | 已覆盖 MySQL、InfluxDB、Redis、设备目录、审计日志和数据生命周期 |
| 接口完整性 | 已覆盖认证、RBAC、设备、指标、规则、告警、仪表盘、WebSocket 和 MQTT |
| 安全边界 | 已明确租户隔离、设备权限、服务端 WS 过滤、Redis 安全状态和密钥管理 |
| 测试闭环 | 需求编号已映射到测试用例，覆盖核心权限、数据链路和实时推送风险 |
| 交付治理 | 已包含实施计划、Definition of Done、CI 门禁、发布检查和文档同步规则 |

结论：未发现必须继续修改的开发文档缺口。后续变化应随实现、接口或部署方案变更进行同步维护。

## 3. 本轮发现与处理

| 编号 | 发现 | 风险 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 多处依赖设备权限，但缺少最小设备目录 | 规则目标、历史查询、WS 订阅和仪表盘变量无法统一校验 | 已补充设备目录需求、数据模型、API、前端页面、测试和实施任务 |
| R-02 | 审计要求有描述但缺少数据模型和测试 | 跨租户和权限变更不可追溯 | 已补充 audit_log 表、审计事件、测试用例 |
| R-03 | 前端路由和 API 权限缺少权限码基线 | RBAC、前端菜单和接口注解可能命名不一致 | 已补充权限码基线 |
| R-04 | 开发文档缺少 CI/CD 和密钥扫描门禁 | 主干质量和凭据泄露风险不可控 | 已补充 CI/CD 基线、CI 门禁和发布记录要求 |
| R-05 | 可观测性要求不够可执行 | 生产问题排查缺少指标和告警边界 | 已补充日志、指标、健康、告警和 traceId 要求 |

## 4. 验证记录

| 检查项 | 结果 |
| --- | --- |
| Markdown 链接存在性 | 通过，开发文档内 .md 链接均可解析到文件 |
| 代码块闭合 | 通过，所有 fenced code block 数量成对 |
| git diff --check -- docs/development | 通过，无空白格式错误 |
| 需求到测试矩阵 | 通过，FR-01 至 FR-19 均已出现在验收矩阵 |
| 风险关键字检查 | 通过，仅保留“禁止/不得”语境下的风险词，如禁止广播全量、不得写死密钥 |

## 5. 后续维护规则

新增或修改功能需求时，同步更新需求、接口、数据、测试和实施计划。

新增业务表时，检查是否需要 tenant_id、审计、迁移脚本和测试用例。

修改 WebSocket、InfluxDB tag、设备目录或权限码时，同步更新前端和测试文档。

修改部署方式时，同步更新环境变量、Secret、健康检查、备份和回滚说明。

任何实现与本文档冲突时，先更新设计和开发文档，再进入代码开发。